﻿# План миграции монолита на микросервисы (на примере Яндекс.Такси)

## Введение

Данный план иллюстрирует пошаговую декомпозицию крупной информационной системы (на примере Яндекс.Такси) с разделением монолита на микросервисы, анализом бизнес-процесса оформления заказа, схемами взаимодействия, внедрением паттерна Strangler и экспертной оценкой результата.

## 0. Описание системы и бизнес-процессов

Назначение Яндекс.Такси:Платформа для заказа такси, построения маршрутов, расчета стоимости, подбора водителя, проведения оплаты и отправки уведомлений.Ключевой процесс — оформление заказа:

Пользователь создает заказ (координаты и тариф).

Проверяется актуальность и статус пользователя.

Получаются координаты пользователя.

Строится оптимальный маршрут, оценивается цена.

Подбирается подходящий водитель.

Производится авторизация и проведение платежа.

Отправляются push/SMS-уведомления обеим сторонам.

## 1. Определение микросервисов

| Микросервис | Назначение | Хранилище |

|---------------------|------------------------------------------------|------------------------|

| UserService | Профили и аутентификация пользователя | PostgreSQL |

| DriverService | Профили и статус водителей | PostgreSQL |

| OrderService | Управление заказами и их статусами | PostgreSQL + MongoDB |

| TariffRouteService | Построение маршрута и расчет тарифа | Redis + PostgreSQL |

| PaymentService | Проведение и учёт платежей | PostgreSQL |

| NotificationService | Отправка уведомлений по каналам | MongoDB |

| LocationService | Real-time геолокация пользователей/водителей | Redis + TimescaleDB |

| MatchingService | Подбор оптимального водителя по заказу | Redis |

## 2. Сценарий взаимодействия микросервисов

### Детальная таблица взаимодействия

| Шаг | Инициатор | Получатель | Описание действия | Способ взаимодействия | Передаваемые данные | Ожидаемый ответ |

|-----|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|

| 1 | Клиентское приложение | API Gateway | Запрос на создание заказа | Синхронный (REST/HTTP)| userId, pickupLocation, dropoffLocation, tariffType | orderId, status, estimatedCost |

| 2 | API Gateway | UserService | Проверка аутентификации и статуса | Синхронный (gRPC) | userId, authToken | userProfile, isActive |

| 3 | API Gateway | LocationService | Получение текущих координат | Синхронный (gRPC) | userId | latitude, longitude, accuracy |

| 4 | OrderService | TariffRouteService | Запрос расчета маршрута и стоимости | Синхронный (REST/HTTP)| pickupCoords, dropoffCoords, tariffType | route, distance, duration, cost|

| 5 | OrderService | MatchingService | Запрос на поиск доступного водителя | Асинхронный (Kafka) | orderId, location, tariffType | Асинхронное подтверждение |

| 6 | OrderService | NotificationService | Уведомление о создании заказа | Асинхронный (RabbitMQ)| orderId, userId, status | Асинхронное подтверждение |

| 7 | MatchingService | DriverService | Проверка статуса и геолокации водителей | Синхронный (gRPC) | location, radius, tariffType | List, availability |

| 8 | OrderService | PaymentService | Предварительная авторизация платежа | Синхронный (REST/HTTP)| orderId, userId, amount | paymentStatus, transactionId |

| 9 | OrderService | NotificationService | Отправка уведомлений о назначении водителя | Асинхронный (RabbitMQ)| orderId, driverId, userId, ETA | Асинхронное подтверждение |

| 10 | NotificationService | Пользователь/Водитель | Доставка Push/SMS уведомлений | Асинхронный (FCM/APNS)| message, deviceToken | deliveryStatus |

### Последовательность вызовов в процессе создания заказа (Mermaid диаграмма):

sequenceDiagram participant Client participant API_GW as "API Gateway" participant UserS as "UserService" participant LocationS as "LocationService" participant OrderS as "OrderService" participant TariffS as "TariffRouteService" participant MatchS as "MatchingService" participant DriverS as "DriverService" participant PayS as "PaymentService" participant NotifS as "NotificationService" Client->>API_GW: 1. Создать заказ (REST) API_GW->>UserS: 2. Проверка пользователя (gRPC) UserS-->>API_GW: userProfile, isActive API_GW->>LocationS: 3. Получить координаты (gRPC) LocationS-->>API_GW: lat, lon, accuracy API_GW->>OrderS: Передать данные заказа OrderS->>TariffS: 4. Рассчитать маршрут и цену (REST) TariffS-->>OrderS: route, cost, duration OrderS-->>MatchS: 5. Поиск водителя (Kafka, async) MatchS->>DriverS: 7. Проверка статуса водителей (gRPC) DriverS-->>MatchS: List driverId OrderS->>PayS: 8. Авторизация платежа (REST) PayS-->>OrderS: paymentStatus, txnId OrderS-->>NotifS: 6,9. Уведомления (RabbitMQ, async) NotifS-->>Client: 10. Push/SMS (FCM/APNS)

Обозначения:

Сплошные стрелки (->>, -->>) — синхронные вызовы (REST, gRPC)

Пунктирные стрелки (-->>) с async — асинхронные (Kafka, RabbitMQ)

## 3. Применение паттерна Strangler (OrderService → TariffRouteService)

### 3.1. Описание паттерна Strangler

Паттерн Strangler (Удушение) позволяет постепенно заменять функциональность монолита новыми микросервисами без остановки системы. Основная идея — создать фасад (API Gateway), который маршрутизирует запросы либо в старый монолит, либо в новый микросервис на основе Feature Toggle.

### 3.2. Этапы миграции

| Фаза | Действие | Результат | Срок |

|------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|

| 1 | Анализ и планирование | Выделены функции: расчет маршрута, расчет стоимости | 1 неделя |

| 1 | Анализ зависимостей в монолите | Определены связи с OrderService, LocationService | 1 неделя |

| 1 | Определение границ нового микросервиса | Определен API контракт нового сервиса | 1 неделя |

| 2 | Разработка прокси-слоя (Strangler Facade) | API Gateway направляет запросы в монолит или микросервис | 2 недели |

| 2 | Настройка маршрутизации запросов | Правила маршрутизации на основе Feature Flag | 1 неделя |

| 2 | Реализация Feature Toggle для переключения | Возможность переключения без простоя | 1 неделя |

| 3 | Разработка TariffRouteService (расчет маршрута)| Новый сервис расчета оптимального маршрута | 3 недели |

| 3 | Разработка функционала тарификации | Интеграция с тарифной сеткой | 2 недели |

| 3 | Миграция данных о тарифах | Данные перенесены в PostgreSQL + Redis кэш | 1 неделя |

| 4 | Параллельная работа старого и нового кода | 10% трафика на новый сервис, остальное - монолит | 2 недели |

| 4 | A/B тестирование и мониторинг | Сравнение метрик производительности | 1 неделя |

| 5 | Постепенное удаление кода из монолита | Код расчета маршрута удален из OrderService | 1 неделя |

| 5 | Полное переключение на микросервис | 100% трафика обрабатывает TariffRouteService | 1 неделя |

### 3.3. Архитектурная диаграмма применения Strangler Pattern (Mermaid)

Диаграмма Mermaid

flowchart TD subgraph Phase1["До миграции"] C1[Client] --> GW1["API Gateway"] GW1 --> M1["OrderService Монолит<br/>содержит логику тарификации"] end subgraph Phase2["Во время миграции - Strangler Facade"] C2[Client] --> GW2["API Gateway/Facade<br/>Feature Toggle"] GW2 -->¦"90% трафика"¦ M2["OrderService Монолит<br/>старый код"] GW2 -.->¦"10% трафика"¦ T2["TariffRouteService<br/>новый микросервис"] end subgraph Phase3["После миграции"] C3[Client] --> GW3["API Gateway"] GW3 --> N3["OrderService<br/>без логики тарификации"] N3 --> T3["TariffRouteService<br/>вся логика перенесена"] M3["Старый монолит<br/>Deprecated/Removed"] style M3 fill:#ffcccc,stroke:#e67e22,stroke-width:2px end style T2 fill:#d4edda,stroke:#28a745 style T3 fill:#d4edda,stroke:#28a745 style M1 fill:#fff3cd,stroke:#ffc107 style M2 fill:#fff3cd,stroke:#ffc107

Примечание: Для визуализации диаграммы используйте редакторы с поддержкой Mermaid (VS Code с расширением, draw.io, или онлайн-редакторы mermaid.live).

### 3.4. Ключевые фрагменты реализации

#### 3.4.1. API Gateway с Feature Toggle (C# .NET)

// API Gateway с Feature Toggle для Strangler Pattern // Фрагмент класса TariffRouteFacade public class TariffRouteFacade { private readonly IMonolithOrderService _monolithService; private readonly ITariffRouteService _newMicroservice; private readonly IFeatureToggle _featureToggle; private readonly ILogger<TariffRouteFacade> _logger; public async Task<TariffCalculationResponse> CalculateRouteAndPrice( TariffCalculationRequest request) { try { // Feature Toggle определяет, какой сервис использовать bool useNewService = await _featureToggle .IsEnabledAsync("UseTariffRouteMicroservice", request.UserId); if (useNewService) { _logger.LogInformation( "Routing to new TariffRouteService for user {UserId}", request.UserId); return await _newMicroservice.CalculateRouteAndPriceAsync(request); } else { _logger.LogInformation( "Routing to monolith OrderService for user {UserId}", request.UserId); return await _monolithService.CalculateRouteAndPriceAsync(request); } } catch (Exception ex) { _logger.LogError(ex, "Error calculating route and price"); // Fallback на монолит в случае ошибки нового сервиса if (useNewService) { _logger.LogWarning("Falling back to monolith"); return await _monolithService.CalculateRouteAndPriceAsync(request); } throw; } } } // Конфигурация Feature Toggle public class FeatureToggleConfig { public bool Enabled { get; set; } public int PercentageRollout { get; set; } // 0-100 public List<string> WhitelistedUserIds { get; set; } }

Комментарии к реализации:

Feature Toggle позволяет динамически переключать трафик между монолитом и новым сервисом

PercentageRollout обеспечивает постепенное увеличение нагрузки (канареечное развертывание)

Fallback механизм гарантирует отказоустойчивость при сбоях нового сервиса

Логирование обеспечивает прозрачность маршрутизации для мониторинга

#### 3.4.2. Новый микросервис TariffRouteService (C# .NET Core)

// TariffRouteService - новый микросервис // Контроллер для расчета маршрута и тарифа [ApiController] [Route("api/v1/tariff-route")] public class TariffRouteController : ControllerBase { private readonly ITariffCalculator _tariffCalculator; private readonly IRouteOptimizer _routeOptimizer; private readonly IDistributedCache _cache; [HttpPost("calculate")] public async Task<ActionResult<TariffCalculationResponse>> Calculate( [FromBody] TariffCalculationRequest request) { var cacheKey = $"route:{request.PickupLocation}:{request.DropoffLocation}"; // 1. Проверка кэша для популярных маршрутов var cachedResult = await _cache.GetStringAsync(cacheKey); if (cachedResult != null) { return JsonSerializer.Deserialize<TariffCalculationResponse>(cachedResult); } // 2. Расчет оптимального маршрута var route = await _routeOptimizer.CalculateOptimalRoute( request.PickupLocation, request.DropoffLocation ); // 3. Расчет стоимости на основе тарифа var price = await _tariffCalculator.CalculatePrice( route.Distance, route.EstimatedDuration, request.TariffType, DateTime.Now // учет динамического ценообразования (час пик) ); var response = new TariffCalculationResponse { Route = route, Price = price, EstimatedDuration = route.EstimatedDuration, Distance = route.Distance }; // 4. Сохранение результата в кэш (15 минут) await _cache.SetStringAsync( cacheKey, JsonSerializer.Serialize(response), new DistributedCacheEntryOptions { AbsoluteExpirationRelativeToNow = TimeSpan.FromMinutes(15) } ); return Ok(response); } } // Модели данных public class TariffCalculationRequest { public string UserId { get; set; } public GeoCoordinate PickupLocation { get; set; } public GeoCoordinate DropoffLocation { get; set; } public TariffType TariffType { get; set; } } public class TariffCalculationResponse { public RouteInfo Route { get; set; } public decimal Price { get; set; } public TimeSpan EstimatedDuration { get; set; } public double Distance { get; set; } }

Комментарии к реализации:

Использование Redis для кэширования популярных маршрутов снижает нагрузку

Разделение ответственности между RouteOptimizer и TariffCalculator обеспечивает гибкость

Учет динамического ценообразования (час пик, спрос) в TariffCalculator

RESTful API упрощает интеграцию с другими микросервисами

### 3.5. Документация API (OpenAPI/Swagger спецификация)

openapi: 3.0.0 info: title: TariffRouteService API version: 1.0.0 description: Микросервис для расчета маршрута и стоимости поездки servers: - url: https://api.yandex-taxi.ru/tariff-route/v1 description: Production server paths: /calculate: post: summary: Расчет маршрута и стоимости поездки operationId: calculateRouteAndPrice tags: - Tariff Calculation requestBody: required: true content: application/json: schema: $ref: '#/components/schemas/TariffCalculationRequest' example: userId: "user123" pickupLocation: latitude: 55.751244 longitude: 37.618423 dropoffLocation: latitude: 55.755826 longitude: 37.617300 tariffType: "Economy" responses: '200': description: Успешный расчет маршрута и стоимости content: application/json: schema: $ref: '#/components/schemas/TariffCalculationResponse' example: route: points: - { latitude: 55.751244, longitude: 37.618423 } - { latitude: 55.755826, longitude: 37.617300 } distance: 8.5 estimatedDuration: "PT15M" price: 450.50 estimatedDuration: "PT15M" distance: 8.5 '400': description: Неверные входные данные content: application/json: schema: type: object properties: error: type: string example: "Invalid coordinates" '500': description: Внутренняя ошибка сервера components: schemas: TariffCalculationRequest: type: object required: - userId - pickupLocation - dropoffLocation - tariffType properties: userId: type: string example: "user123" pickupLocation: $ref: '#/components/schemas/GeoCoordinate' dropoffLocation: $ref: '#/components/schemas/GeoCoordinate' tariffType: type: string enum: [Economy, Comfort, Business, Premium] example: "Economy" TariffCalculationResponse: type: object properties: route: $ref: '#/components/schemas/RouteInfo' price: type: number format: decimal example: 450.50 estimatedDuration: type: string format: duration example: "PT15M" distance: type: number format: double example: 8.5 GeoCoordinate: type: object required: - latitude - longitude properties: latitude: type: number format: double minimum: -90 maximum: 90 example: 55.751244 longitude: type: number format: double minimum: -180 maximum: 180 example: 37.618423 RouteInfo: type: object properties: points: type: array items: $ref: '#/components/schemas/GeoCoordinate' distance: type: number format: double description: Расстояние в километрах estimatedDuration: type: string format: duration description: Оценочное время в формате ISO 8601

Ключевые особенности API:

Строгая типизация через OpenAPI схему обеспечивает контрактное взаимодействие

Примеры запросов/ответов упрощают интеграцию

Валидация координат (широта: -90..90, долгота: -180..180)

Использование ISO 8601 для временных интервалов (PT15M = 15 минут)

## 4. Экспертная оценка эффективности применения паттерна Strangler

### 4.1. Сравнительная таблица подходов к миграции

| Критерий оценки | Монолит (до) | Big Bang миграция | Strangler Pattern | Оценка (1-10) |

|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|

|Риски миграции| Низкие (стабильная система) | Очень высокие | Низкие (постепенная миграция) | 9/10 - минимальные риски |

|Время простоя системы| Нет (существующая система) | Значительное (дни/недели) | Отсутствует (непрерывная работа) | 10/10 - zero downtime |

|Сложность внедрения| Низкая (уже реализовано) | Очень высокая | Средняя (требует фасада) | 7/10 - требует дополнительной инфраструктуры |

|Возможность отката| Не требуется | Практически невозможен | Простой (переключение флага) | 10/10 - мгновенный откат |

|Стоимость реализации| Низкая (поддержка) | Очень высокая | Средняя (инкрементальная) | 8/10 - распределена во времени |

|Скорость доставки новых фич| Низкая (долгие релизы) | Блокировка на время миграции | Постепенное улучшение | 8/10 - не блокирует разработку |

|Масштабируемость| Ограниченная (вертикальная) | Высокая после миграции | Высокая (независимое масштабирование) | 10/10 - полная независимость |

|Производительность| Средняя (узкие места) | Неизвестная (риск деградации) | Постепенное улучшение | 9/10 - контролируемое улучшение |

|Качество кода| Низкое (технический долг) | Высокое после миграции | Постепенное улучшение | 9/10 - рефакторинг малыми шагами |

|Удобство тестирования| Сложное (тесная связность) | Сложное (всё сразу) | Упрощается со временем | 9/10 - изолированное тестирование |

### 4.2. Преимущества паттерна Strangler

Минимизация рисков: Постепенная миграция позволяет выявлять проблемы на ранних стадиях

Zero downtime: Система продолжает работать во время всего процесса миграции

Быстрый откат: Feature Toggle позволяет мгновенно вернуться к старой реализации

Контролируемая нагрузка: Канареечное развертывание (10% → 50% → 100%) снижает риски

Параллельная разработка: Команды могут работать над новыми фичами параллельно с миграцией

A/B тестирование: Возможность сравнения производительности старой и новой версий

### 4.3. Недостатки и риски

Дополнительная сложность инфраструктуры: Требуется внедрение API Gateway и Feature Toggle

Временные издержки на поддержку двух версий: Параллельная работа монолита и микросервиса

Риск утечки абстракций: Неправильное выделение границ сервиса может привести к связности

Необходимость мониторинга: Требуется тщательное отслеживание метрик обеих версий

### 4.4. Рекомендации по применению

Когда использовать Strangler Pattern:

Большой монолит с высокой нагрузкой

Критичность непрерывной работы системы (финтех, такси, медицина)

Необходимость постепенного улучшения производительности

Наличие ресурсов для A/B тестирования и мониторинга Когда НЕ использовать:

Небольшие системы с низкой нагрузкой (овердизайн)

Полная переработка бизнес-логики (проще переписать заново)

Отсутствие инфраструктуры для Feature Toggle и мониторинга

## 5. Выводы

Паттерн Strangler представляет собой оптимальную стратегию для поэтапной миграции функционала из монолита в микросервисную архитектуру. На примере выделения TariffRouteService из OrderService в системе Яндекс.Такси продемонстрированы следующие преимущества:

Безопасность: Минимизация рисков благодаря постепенному переходу и возможности быстрого отката

Непрерывность бизнеса: Отсутствие простоя системы во время миграции (zero downtime)

Контролируемость: A/B тестирование и мониторинг позволяют сравнивать производительность

Гибкость: Feature Toggle обеспечивает динамическое управление трафиком

Эволюционность: Постепенное улучшение качества кода и архитектуры Экспертная оценка показывает высокие баллы (8-10/10) по всем ключевым критериям, что подтверждает эффективность данного подхода для крупных распределенных систем. Итоговая рекомендация: Паттерн Strangler следует применять для миграции функциональных блоков с четкими границами, высокой нагрузкой и требованиями к непрерывной работе. Успешная реализация требует инвестиций в инфраструктуру (API Gateway, Feature Toggle, мониторинг), но окупается снижением рисков и плавным переходом к микросервисной архитектуре.